הנחיות לעריכת תכנית אסטרטגית לאפיון אזור/י תעשייה

הוראות כלליות התכנית האסטרטגית תכלול הנחיות ,כלים , עקרונות תכנון ופיתוח לאפיון אסטרטגי של אזור התעשייה, בהתאם למתווה בנספח זה. בנוסף בנספח זה מפורטות גם ההנחיות להכנת תכנית ליישום התכנית האסטרטגית לאפיון אזורי תעשייה

מתווה להכנת תכנית אסטרטגית לאפיון אזור/י תעשייה

- ניתוח של אזור התעשייה בזיקה למרחב שבו מצוי איזור התעשייה.

- בחינה של מודל ההתפתחות של אזור התעשייה

- גיבוש עקרונות תכנוניים לפיתוח של אזורי תעשייה.

- גיבוש תהליך התכנון והעבודה על פיתוח אזור התעשייה כמו גם בחינה של היועצים המומלצים, ושלבי העבודה ביחס לעקרונות התכנית.

- גיבוש חזון לאזור התעשייה בראיית פיתוח עתידית לרבות התייחסות לנושאים כגון: גמישות, אדפטציה של תשתיות, תכנון בראייה שלבית וארוכת טווח,  הגדלת אחוזי בניה בהתאם למגמות השינוי הרצויות ולשימושים שמבקשים לעודד).

- גיבוש פרויקטים לקידום ושיווק לאזור התעשייה עם יעדים לטווח הקצר והארוך.

- גיבוש מתווה לשיתוף בעלי עניין בתהליך התכנון והיישום

מתווה להכנת תכנית ליישום התכנית האסטרטגית לאפיון אזורי תעשייה

  - קביעת  הליך תעדוף לפרויקטים שתואמים את התכנית האסטרטגית.

  - קביעת אבני דרך לכל פרויקט.

  - הכנת גאנט פעולה רב שנתי.

  - גיבוש הערכת תקציב לכל פרויקט.

  - חלוקת תחומי אחריות לניהול הפרויקט והגדרת השותפים ליישומו.

  - קביעת צמתי החלטה (לרבות go\no go) ומנגנוני בקרה לכל פרויקט.