Fotodokumentácia z realizácie stavby „Turistické centrum Oravského hradu“ od 03.09.2012 do 24.02.2013

Vytýčenie stavby

Zemné práce

Betonáž podkladných vrstiev základových konštrukcií

Betonáž základových pásov a pätiek

Pokládka splaškovej a dažďovej kanalizácie

Betonáž základovej dosky

Murovanie obvodových múrov 1.nadzemného podlažia (1NP)

Príprava oceľovej výstuže v strope nad 1NP

Betonáž stropu nad 1NP

Murovanie nosných stien 2.nadzemného podlažia (2NP)

Betonáž stĺpov na 2NP

Stavba konštrukcie krovu

Konštrukcia strechy

Strešné latovanie – kontralaty a laty

Pokládka strešnej krytiny

Osadenie klampiarskych výrobkov

Podbíjanie strechy

Osadenie okien

Zazimovanie stavby